佛山市危险性较大分部分项工程安全专项方案评审论证管理工作流程图

计划召开论证会前5天

提交资料

人员入场，组长宣读专家组论证结论

1.专项方案电子版、纸质材料各一份；

2.评审论证计划书和参会人员名单及相应资格证明资；

3.各区监督机构规定提交的资料。

论证管理点

将资料录入管理系统

工程质量安全监督机构到会人员填写《评价表》

打印专家资格证明并盖章，和《论证审查表》一起各一份交施工、监理、监督机构存档

计划召开论证会前3天

市建协抽取专家

论证结伦：

通过

组织单位通知建设、监理等人员以及工程质量安全监督机构有关人员出席论证会

管理点在管理

系统中上传

相关数据

论证会结 束

论证管理点将专项方案发送至各专家邮箱

并确认

论证结论：

不通过

论证结论：

修改后通过

论证会召开前1天

各专家将方案初审意见表电子版传论证管理点录入管理系统

方案修改经审批后

报送管理点

管理员和工程质量安全监督机构人员确认到会人员身份资格

论证会召开前

打印《论证审查表》，各方到会人员签到

管理点联系组长，组长审阅通过后签名确认

专家推荐组长

管理点将《论证审查表》的修改意见部分扫描并上传系统

组长主持会议

专项方案编制人简要介绍专项方案

专家提问，相关单位解答

修改通过后的《论证审查表》、专项方案复印件送监督机构存档

各专家发表初审意见

论证完成

相关人员离场，专家组汇总审核意见，填写《论证审查表》